【（开场白）】

Part1 – 介绍活动，引出项目概念

【简单介绍活动，引出项目概念】

Part 2 – 整体剖析活动，引出项目管理

【横向(时间轴)分析活动，过程划分，引出过程组。

纵向分析，分析各个过程涉及到的方方面面，引出知识领域】

Part 3 – 具体做什么、谁做引出需求管理

【需求收集确认分析出具体做什么，然后引入WBS，谁来做引出需求跟踪矩阵】

Part 4 – 什么时候做引出时间管理

【具体事宜什么时候引出时间估算、进度排序、甘特图等时间管理的概念】

Part 5 – 小龙虾的点评引出鱼骨图和PDCA

【给出小龙虾的点评结果，简述制作，剖析原因引出鱼骨图；如何完善引出PDCA】

Part 6 – 谈论的话题引出决策分析SWOT（待定）

【谈论的问题，高考选学校、大学毕业取向：考研？参军？工作？】

SWOT决策分析 （SWOT分析实例图表）

Part 7 – 总结项目与项目管理并简述项目管理价值

【总结前面的理论，放到简单或复杂项目中有何意义：高效、有序、优势最大化】

Part 8 – 抛出当代项目部分问题，思考解决或优化方案（待定）

【映射到我们当前的项目，准备一些问题以及当场头脑风暴暴露一些问题，针对问题给出优化的可能方法或方案。】

问题：

1. 策划稿简陋、粗糙(交互动画、页面跳转)

2. 设计稿初稿与策划稿

3. 开发中需求变更导致设计、开发、测试以及需求方之间的沟通成本与项目风险均加大 - 改动点未统一、设计稿改动前后未标记

4. 框架能力与自测力度不够、数据调试

5. 接口文档缺失或不清晰

Part 9 – 结束

谢谢。