## Slide 1
项目管理

## Slide 2
目 录
关于移动端项目可优化过程
项目的理解与认识
项目管理知识体系
敏捷开发/管理
DevOps

## Slide 3
项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。
项目 – 项目集 – 项目组合
第一部分 项目的理解与认识

## Slide 4
海那边服务互联网平台
共享资源
iOS APP
Android APP
小程序
PC网站
移动端产品
项目集
项目
项目组合
大数据统计与分析系统

## Slide 5
承办奥运会
共享资源
羽毛球馆建设
游泳馆建设
。。。
项目集
项目
项目组合
奥运体育馆建设
治安
。。。
便民设施

## Slide 6
项目管理就是将知识、技能、工具与技术应用于项目活动中，以完成项目。
项目管理最终要达成
要符合 SMART 原则
目标
有形的与无形的
创造商业价值

## Slide 7
SMART 原则
Specific(具体的、明确的)
Measurable(可衡量)
Achievable(可达成)
Relevant(相关)
Time-Bound(时间限定)

## Slide 8
战略与项目管理的关系：
战略
项目管理
支持战略目标实现
筛选/推进
项目管理推进项目的好处：
以市场为导向
以结果为导向
以客户为导向
项目商业价值尽可能最大化
净现值(NPV)
内部收益率(IRR)
回收期(PayBack)
效益成本率(BCR)
投资回报率(ROI)
机会成本
沉默成本

## Slide 9
第二部分 项目管理知识体系
2.1 项目运行环境
2.1.1 事业环境因素与组织过程资产
2.1.2 组织类型
2.2 项目生命周期/开发模型
2.2.1 预测型/瀑布式
2.2.2 迭代型
2.2.3 增量型
2.2.4 混合型
2.3 项目管理系统体系
2.3 管理体系表格
2.4 常见子过程

## Slide 10
项目环境
事业环境因素
组织过程资产
员工能力
基础设施
地理位置
组织文化与结构
政府政策
市场环境
行业标准
税务制服
法律与人文
公司制度
数据库
程序
文档
人事档案
会议纪要

## Slide 12
软件工程领域项目常见模式/流程：

## Slide 14
常见项目生命周期/开发模型：
预测型生命周期
迭代型生命周期
增量型生命周期
螺旋型生命周期
混合型生命周期

## Slide 23
第四部分 敏捷开发/管理
已经有了标准化的项目管理体系为什么还有其他的项目管理过程/理论 ？
1. 项目处在竞争愈发激烈的环境中，产品胜出不单单在产品本身质量也在于产品推向市场的速度 。
2. 本质上，降低沟通成本和试错成本的方式方法；快速迭代出可高质量&稳定的产品。
3. 开发用户真正需要的产品。

## Slide 24
定义：
敏捷开发是一种团队管理工作的方式，以人为核心、迭代、循序渐进的开发方法。在敏捷开发中，软件项目的构建被切分成多个子项目，各个子项目的成果都经过测试，具备集成和可运行的特征。
宣言：
个体和互动 高于 流程和工具 （人是团队核心，流程和工具只是为了提供效率）
工作的软件 高于 详尽的文档 (文档应当短小精悍、主次分明、分类清楚)
客户合作 高于 合同谈判 (项目环境不明朗与变化导致需求不确定与变更，需要项目团队与客户彼此精诚合作，常沟通、及时反馈)
响应变化 高于 遵循计划 (项目环境不明朗与变化导致需求不确定与变更，需要项目团队与客户彼此精诚合作，常沟通、及时反馈)

## Slide 25
实现形式 – Scrum
快速迭代式+增量式软件开发过程，是敏捷软件开发的常用形式 。
具体实施要求：
合作型+面对变更、广泛的技能
依据实际情况筛选、裁剪。

## Slide 26
第五部分 DevOps

## Slide 27
参考：
谈谈敏捷开发和 Scrum
没有人喜欢，但却不得不选择的敏捷开发
什么是敏捷开发？
你大概走了假敏捷：认真说说敏捷的实现和问题（手绘版）
DevOps第一讲：什么是DevOps
DevOps简介